Załącznik nr 6

do uchwały nr III/13/06

Rady Miejskiej  Ciechocinka

z dnia 28 grudnia 2006 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY CIECHOCINEK NA LATACH 2007-2009

| Lp | Nazwa zadania inwestycji | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa | Nakłady w latach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | środki własne | środki WFOŚ i GW | Inne środki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Budowa kanalizacji zadania III – II etap – Kopernika, Narutowicza, Broniewskiego, Piekarska, Stolarska, Przejazd, Blacharska, Widok, Bukowa, Dębowa, | 2007 | 2009 | 8.020.000 | 876.500 | 3.000.000 | 4.143.500 | 7.143.500 |  | 876.500 |
| 2. | Przebudowa nawierzchni ul. Piłsudskiego | 2007 | 2007 | 300.000 | 300.000 |  |  | 300.000 |  |  |
| 3. | Budowa kolektora deszczowego i przebudowa nawierzchni ul. Dembickiego | 2007 | 2007 | 350.000 | 100.000 |  |  | 100.000 |  |  |
| 4. | Przebudowa nawierzchni ul. Solnej - I etap | 2007 | 2008 | 500.000 | 250.000 | 250.000 |  | 500.000 |  |  |
| 5. | Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej | 2007 | 2007 | 150.000 | 150.000 |  |  | 150.000 |  |  |
| 6. | Budowa nawierzchni ul. przy budynku CTBS (od ul. Słońskiej) | 2007 | 2007 | 50.000 | 50.000 |  |  | 50.000 |  |  |
| 7. | Budowa nawierzchni ul. osiedla „Królów” | 2005 | 2009 | 1.000.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 250.000 |  |  |
| 8. | Budowa nawierzchni ulic osiedla „Rewersowo” | 2005 | 2009 | 1.000.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 500.000 |  |  |
| 9. | Budowa nawierzchni ulic osiedla „Związkowiec” | 2005 | 2009 | 1.000.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 500.000 |  |  |
| 10 | Wykup gruntu pod urządzenie dróg publicznych | 2007 | 2007 |  | 160.000 |  |  | 160.000 |  |  |
| 11 | Wniesienie kapitału do KPUP „EKOCIECH” | 2007 | 2007 |  | 200.000 |  |  | 200.000 |  |  |
| 12 | Budowa budynku socjalnego - 30 mieszkaniowego | 2007 | 2009 | 2.500.000 | 200.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 2.500.000 |  |  |
| 13 | Budowa sali gimnastycznej | 2005 | 2008 | 6.200.000 | 4.885.541 | 1.215.000 |  | 6.100.541 |  |  |
| 14 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - Urząd Miejski – sprzęt komputerowy - Przedszkole nr 2 – kuchnia gazowa - Przebudowa monitoringu miasta - Instalacja monitoringu w SP nr 1 | 2007 2007 2007 2007 | 2007 20072007 2007 | 10.000 10.000 20.000 24.000 | 10.000 10.000 20.000 24.000 |  |  | 10.000 10.000 20.000 24.000 |  |  |
| 15 | Budowa nowych punktów świetlnych | 2007 | 2008 |  | 100.653 | 200.000 |  | 300.653 |  |  |
| X | Razem | x | x | x | 7.786.694 | 6.065.000 | 5.843.500 | 18.818.694 |  | 876.500 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Sobierajski