Załącznik nr 4

do uchwały nr XIII/115/07

Rady Miejskiej Ciechocinka

z dnia 17 grudnia 2007 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 ROK

| Lp. | Nazwa zadania inwestycji | Rok rozpo-częcia | Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione nakłady | Planowane nakłady w 2008 | Źródła finansowania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | środki własne | środki własne z lat ubiegłych | inne źródła | WFOŚ i GW | RPO | Infrastruk- -tura i środowis-ko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Słowackiego | 2008 | 2008 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przebudowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego wraz z kanalizacją deszczową | 2008 | 2008 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przebudowa nawierzchni ul. Br. Alberta | 2008 | 2008 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |  |
| 4. | Budowa nawierzchni ul. Akacjowej ( z odwodnieniem) 458 m2 | 2008 | 2008 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przebudowa nawierzchni ul. Dębowej | 2008 | 2008 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przebudowa nawierzchni ul. Batorego | 2008 | 2008 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowa | 2008 | 2008 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | Przebudowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową, oświetleniem - dokumentacja | 2008 | 2008 |  | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | Przebudowa nawierzchni ul. Polnej, Norwida i Kosmonautów – opracowanie dokumentacji | 2008 | 2008 |  | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | Budowa nawierzchni ul. przy bud. CTBS (od strony ul. Słońskiej) | 2007 | 2008 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  |  |  |
| 11. | Przebudowa - remont parkingu, pola namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym oświetleniem z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej przy ul. Kolejowej koncepcja i dokumentacja | 2007 | 2008 |  | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |
| X | Razem dział 600 | x | x | 1.620.000,00 | 0,00 | 1.690.000 | 1.640.000 | 50.000 |  |  |  |  |
| 12. | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ciechocinka | 2008 | 2010 | 1.500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  |  |  |  |
| X | Razem dział 630 | x | x | 1.500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wykup gruntów pod urządzenie dróg | 2008 | 2008 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wykup nakładów znajdujących się na gruncie gminy a należących do KPUP „Ekociech” – działka ul. Kopernika 52 | 2008 | 2008 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | Wykup pozostałych udziałów – KPUP „Ekociech” – 14 x 1.000,00 | 2008 | 2008 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | Budowa budynku socjalnego 30 mieszkaniowego - dokumentacja | 2007 | 2009 | 2.500.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |  |  |  |  |  |
| X | Razem dział 700 | x | x | 2.525.000,00 | 200.000,00 | 319.000,00 | 319.000,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego – Urząd Miejski | 2008 | 2008 |  | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| X | Razem dział 750 | x | x |  | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 - dokumentacja | 2008 | 2010 |  | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  |  |  |  |
| 19. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – placówki oświatowe: a) wyposażenie kuchni – Szkoła Podst. nr 1 b) zakup patelni – Przedszkole nr 1 c) zakup płuczkoobieraczki – Przedszkole nr 2 | 2008 2008 2008 | 2008 2008 2008 |  | 0,00 0,00 0,00 | 50.679,00 8.500,00 7.000,00 | 50679,00 8.500,00 7.000,00 |  |  |  |  |  |
| X | Razem dział 801 | X | x |  | 0,00 | 96.179,00 | 96.179,00 |  |  |  |  |  |
| 20. | Budowa kanalizacji sanitarnej (zadanie III - II etap – ul. Bema, Kopernika, Piekarska, Broniewskiego | 2007 | 2009 | 4.500.000,00 | 296.800,00 | 2.657.000 | 2.657.000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Budowa nowych punktów świetlnych a) ul. Lipnowska – od ul. Rolnej w kierunku Wisły b) ul. Piaskowa – od ul. Związkowców w kierunku Osiedla Rewersowo | 2007 | 2008 | 200.000,00 |  | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |  |  |  |
| 22. | Renowacja terenów zielonych w obszarze historycznych parków zabytkowych Miasta Ciechocinka : Park Zdrojowy; Park Tężniowy; Park Sosnowy, Tarasy Hellwiga oraz budowa infrastruktury turystycznej i sportowej w obrębie tych parków wraz z centralnym placem miasta -ETAP I rewitalizacji obszaru miasta Ciechocinka | 2008 | 2010 | 10.000.000 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |  |  |  |  |  |
| 23. | Opracowanie koncepcji i dokumentacji – zagospodarowanie terenu przed Halą Targową | 2008 | 2008 |  | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  |  |  |  |
| 24. | Budowa fontanny – okolice deptaka – Partery Hellwiga | 2008 | 2008 |  | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |  |  |  |  |  |
| X | Razem dział 900 | x | x | 14.700.000 | 296.800,00 | 3.381.000 | 3.381.000 |  |  |  |  |  |
| 25. | Budowa sali gimnastycznej | 2005 | 2008 | 6.200.000,00 | 4.881.950 | 1.318.050 | 1.206.135 | 111.915,00 |  |  |  |  |
| X | Razem dział 926 | x | x | 6.200.000,00 | 4.881.950 | 1.318.050 | 1.206.135 | 111.915,00 |  |  |  |  |
| X | Ogółem | x | x | 26.545.000 | 5.378.750 | 7.064.229 | 6.902.314 | 161.915,00 |  |  |  |  |