Załącznik nr 5

do uchwały nr XIII/115/07

Rady Miejskiej Ciechocinka

z dnia 17 grudnia 2007 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY CIECHOCINEK NA LATA 2008-2011

| Lp | Nazwa zadania - Inwestycji lub zakupu inwestycyjnego | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa | Nakłady w latach |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | środki własne | środki WFOŚ i GW | Inne środki | RPO | Infrastruktura i środowisko |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Budowa kanalizacji zadania III – II etap – Kopernika, Narutowicza, Broniewskiego, Piekarska, Stolarska, Przejazd, Blacharska, Widok | 2007 | 2009 | 4.500.000 | 2.657.000 | 1.546.200 |  |  | 4.203.200 |  |  |  |  |
| 2 | Przebudowa nawierzchni ul. Br. Alberta | 2008 | 2008 | 200.000 | 200.000 |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 3 | Przebudowa nawierzchni ul. Sosnowej | 2008 | 2008 | 200.000 | 200.000 |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 4 | Przebudowa nawierzchni ul. Słowackiego | 2008 | 2008 | 450.000 | 450.000 |  |  |  | 450.000 |  |  |  |  |
| 5 | Przebudowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego | 2008 | 2008 | 350.000 | 350.000 |  |  |  | 350.000 |  |  |  |  |
| 6 | Budowa nawierzchni ul. przy budynku CTBS (od ul. Słońskiej) | 2007 | 2008 | 50.000 | 50.000 |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |
| 7 | Budowa nawierzchni ul. osiedla „Królów” | 2005 | 2009 | 1.000.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 |  | 220.000 |  |  |  |  |
| 8 | Budowa nawierzchni ulic osiedla „Rewersowo” | 2005 | 2009 | 1.000.000 | 60.000 | 60.000 | 200.000 |  | 320.000 |  |  |  |  |
| 9 | Budowa nawierzchni ulic osiedla „Związkowiec” | 2005 | 2009 | 1.000.000 | 250.000 |  |  |  | 250.000 |  |  |  |  |
| 10 | Wykup gruntu pod urządzenie dróg publicznych | 2008 | 2008 |  | 180.000 |  |  |  | 180.000 |  |  |  |  |
| 11 | Przebudowa nawierzchni ul. Stawowej wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową, oświetleniem - dokumentacja | 2008 | 2008 | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |
| 12 | Przebudowa nawierzchni ul. Polnej, Norwida i Kosmonautów - dokumentacje | 2008 | 2008 | 15.000 | 15.000 |  |  |  | 15.000 |  |  |  |  |
| 13 | Budowa budynku socjalnego 30 mieszkaniowego | 2007 | 2009 | 2.500.000 | 100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |  | 2.300.000 |  |  |  |  |
| 14 | Budowa Sali gimnastycznej | 2005 | 2008 | 6.200.000 | 1.318.050 |  |  |  | 1.318.050 |  |  |  |  |
| 15 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - Urząd Miejski – kserokopiarka i sprzęt komputerowy - Szkoła Podstawowa nr 1 – wyposażenie kuchni - Przedszkole Samorządowe nr 1 – zakup patelni - Przedszkole Samorządowe nr 2 – zakup płuczkoobieraczki | 2008 2008 2008 2008 | 2008 2008 2008 2008 |  | 10.000 50.679 8.500 7.000 |  |  |  | 10.000 50.679 8.500 7.000 |  |  |  |  |
| 16 | Budowa nowych punktów świetlnych | 2008 | 2008 |  | 200.000 |  |  |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 17 | Renowacja terenów zielonych w obszarze historycznych parków zabytkowych Miasta Ciechocinka : Park Zdrojowy; Park Tężniowy; Park Sosnowy, Tarasy Hellwiga oraz budowa infrastruktury turystycznej i sportowej w obrębie tych parków wraz z centralnym placem miasta. ETAP I rewitalizacji obszaru miasta Ciechocinka | 2008 | 2010 | 10.000.000 | 250.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 2.750.000 | 2.500.000 |  |  | 7.500.000 |  |
| 18 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ciechocinek | 2008 | 2010 | 1.500.000 | 250.000 | 400.000 | 400.000 | 450.000 | 375.000 |  |  | 1.125.000 |  |
| 19 | Przebudowa – remont parkingu, pola namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym oświetleniem z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej przy ul. Kolejowej koncepcja i dokumentacja | 2007 | 2009 | 25.000 | 25.000 |  |  |  | 25.000 |  |  |  |  |
| 20 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji teren przed Halą Targową | 2008 | 2008 | 50.000 | 50.000 |  |  |  | 50.000 |  |  |  |  |
| 21 | Opracowanie dokumentacji boiska w SP | 2008 | 2008 | 30.000 | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |
| 22 | Wniesienie kapitału do KPUP „Ekociech” | 2008 | 2008 | 0,00 | 14.000 |  |  |  | 14.000 |  |  |  |  |
| 23 | Wykup nakładów znajdujących się na gruncie gminy a należących do KPUP „Ekociech” – działka ul. Kopernika 52 | 2008 | 2008 | 0,00 | 25.000 |  |  |  | 25.000 |  |  |  |  |
| 24 | Budowa fontanny – okolice deptaka – Partery Hellwiga | 2008 | 2008 | 0,00 | 224.000 |  |  |  | 224.000 |  |  |  |  |
| X | Razem | x | x | x | 7.064.229 | 5.166.200 | 6.800.000 | 3.200.000 | 13.605.429 |  |  | 8.625.000 |  |